# 📓 Documento de Proyecto: App de Notas y Gestión Estructurada (MVP)

## 🌟 Visión General

Una aplicación de gestión de información diseñada bajo la filosofía de "Contenedor (Categorías) y Contenido (Notas)". El proyecto está pensado para escalar hacia vistas complejas (Tablas, Calendarios, Formularios), pero su núcleo (MVP) se enfoca en una experiencia de toma de notas rápida, sincronizada y ultra confiable.

## ⚙️ Arquitectura de Sincronización y Carga (El Motor)

Para garantizar una experiencia fluida tanto online como offline, el sistema se rige por las siguientes reglas técnicas:

- Soft Deletes (Borrado Lógico): Los registros no se borran físicamente de la base de datos de inmediato. Se implementa un campo deleted_at. Esto permite que un dispositivo offline "sepa" qué se eliminó cuando recupere la conexión.

- Resolución de Conflictos (Last Write Wins): Si hay una edición cruzada entre la Web y el celular estando offline, prevalecerá la nota con la fecha más reciente en su campo updated_at.

- Carga Perezosa (Lazy Loading): Para mantener la app ligera sin importar cuántos años de notas tenga el usuario, al iniciar sesión solo se descargan las Categorías (carpetas). Las notas se cargan progresivamente mediante paginación a medida que el usuario hace scroll o entra a una categoría específica.

- Control de Sincronización: Aunque la app intenta sincronizar en momentos clave (al crear, editar, eliminar o iniciar sesión), la interfaz siempre contará con un Botón de Sincronización Manual para darle control y tranquilidad al usuario.

## 🚩 Hito 0: Ecosistema, Preferencias y Seguridad

Este hito sienta las bases de la infraestructura de usuarios. No hay notas todavía, solo el "terreno" preparado y sincronizado.

### Objetivos del Hito 0:

- Gestión de Accesos: Sistema de Login y Registro (vinculado a la tabla users y registro de sesiones en users_devices).

- Sincronización de Preferencias (Consistencia Global): Las preferencias del usuario se guardan en la base de datos y se replican en todos sus dispositivos. Si el usuario selecciona el tema "Blueberry" en la Web, su app móvil cambiará a "Blueberry" automáticamente al sincronizar. (Temas estéticos contemplados: Zafiro, Blueberry, Ruby Frutilla, etc.).

- Idiomas y Región: Selección de idioma y país vinculada al perfil del usuario.

- Suscripciones Básicas: Estructura preparada para diferenciar usuarios "Gratis" vs "Premium".

- Respaldo de Seguridad (JSON Backup): Funcionalidad crítica. Un botón que compila toda la información del usuario en un archivo .json y se lo envía a su correo electrónico registrado.

## 🚩 Hito 1: El Core (Categorías y Notas)

Este es el producto funcional básico. Una vez terminado, la app ya es perfectamente utilizable para el día a día. Se implementa la interfaz visual y la lógica CRUD (Crear, Leer, Actualizar, Borrar).

### 1. El Buzón de Entrada (Inbox / General)

- Para garantizar la velocidad en la creación, los usuarios pueden crear notas sin asignarles una categoría (en la base de datos, category_id es null).

- Estas notas "huérfanas" se visualizarán en una sección especial llamada "General / Sin clasificar".

- Esto hace que la app sea extremadamente cómoda para capturar ideas rápidas y ordenarlas después.

### 2. Gestión de Categorías

- Creación y Edición: Los usuarios pueden crear carpetas personalizadas (con nombre y color). En este hito, todas usarán el category_layout básico (Vista de Lista).

- Eliminación: Al eliminar una categoría, se debe preguntar al usuario si desea eliminar también las notas que contiene o enviarlas a "General/Sin clasificar".

### 3. Gestión de Notas (El 90% del uso de la app)

- Tipos de Contenido: Implementación de los note_types básicos: Texto plano/enriquecido y Checklist.

- Acciones Base: Crear, editar y eliminar (con soft-delete para la sincronización).

- Movilidad y Duplicación:

  - Mover: Cambiar el category_id de una nota para trasladarla de "General" a "Hospedajes", por ejemplo.

  - Duplicar: Crear un registro completamente nuevo (con un nuevo UUID y created_at actual) clonando el title y body de una nota existente. Ideal para usar notas viejas como "plantillas" informales.

### Criterio de Éxito del Hito 1

El Hito 1 se considerará completado únicamente cuando un usuario pueda crear una nota en su celular sin internet, luego conectarse, presionar el botón de "Sincronizar", y ver esa misma nota aparecer en la aplicación Web (y viceversa). La estabilidad de la sincronización es la prioridad número uno.